# План мероприятий

# мкр. Южное Кучино, д. №2

# на 2011 год.

| № п.п | Наименование работ | Срок выполн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления | Январь- сентябрь |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику в/ч 35533 |
| 3 | Окраска элеваторных узлов, замена манометров, термометров. Частичная замена аварийного участка лежака горячего водоснабжения. | июнь |
| 4 | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. | По мере необходи- мости |
| 5 | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | январь |
| 6 | Ремонт наличников, установка пружин, ручек, стекла и щеколд в дверях межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
| 7 | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. | Январь- декабрь |
| 8 | Замена вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования, в подвале, на чердаке | Январь- декабрь |
| 9 | Восстановление ковшей мусоропровода | В теч. года |
| 10 | Продолжение работ по герметизации межпанельных швов | Февраль -март |
| 11 | Изготовление и установка закрытого металлического мусоросборника | апрель |
| 12 | Частичный ремонт кровельного покрытия и козырьков над балконами. | Май- июль |
| 13 | Ремонт наружных водостоков | Июль |
|  | Утепление стены холла 1 этажа 4 подъезда | Июль-сентябрь |
| 14 | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - завоз плодородного грунта для газонов; - посадка цветов; - приобретение и установка лавочек; - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории.; - ремонт асфальтового покрытия придомовой территории (в плане благоустройства Администрации города) | Январь- декабрь |
| 15 | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
| 16 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 17 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Май-август |
| 18 | Измерение сопротивления петли «фазы-нуль» на лифтах | По графику спец.орга низации 1 раз в год |